Migration Odoo BSA 8 vers 14
# Réunion 4 avril
A Faire	Fait le

Système de gestion à ajouter dans menu « Qualité » : / - Revues : Champs Nom, Date, Référence et Pièces jointes / - Audit : Nom, Date, Référence, Système (Liste de choix), Auditeurs (Champ texte et non pas liste des utilisateurs) et Pièces jointes / - Manuels : Titre, catégorie (Liste de choix), Dernier contributeur, Date de modification et Pièces jointes / Importer les données sans les pièces jointes / Faire fonctionner application tablette « Atelier » qui va chercher dans les articles et le manuel Qualité » => Il faudra remettre les pièces jointes dans les articles

Créer menu « Outillage » dans menu « Qualité » en reprenant les données de la liste « GMAO / Machines » => Juste les champs de la vue liste / => Importer les données

# Réunion du 24 février 2022
A Faire	Fait le
La création des étiquettes depuis les ordres de fabrication ne fonctionne pas	25/02/22
Apporter alimentation pointeuse pour la prochaine fois	25/02/22
Voir pour renuméroter les factures => Problème création factures suite importation	25/02/22
Sur base inox, voire pour livrer même si pas de stock car déclaration de fab faites après les livraisons => Pour forcer, il faut indiquer la quantité à livrer	25/02/22
Pas de bouton "Forcer la dispo" sur les ordres de fabrication => Ce bouton n'est plus nécessaire. Si pas de stock sur les composants, cela va bien générer un stock négatif comme avant	25/02/22
Mettre en vue liste les articles par défaut	25/02/22

Mettre le lien entre l’étiquette de livraison et stock.move.line et non pas stock.move

# A Faire
A Faire	Fait le
Mettre en ligne le module	18/12/21
Revoir les séquences	20/12/21
Masquer menu « Discussion » et « Suivi des liens »	20/12/21
Rechercher le terme openerp et remplacer par odoo	20/12/21
Reprise partielle des fichiers .xml et .py	20/12/21
Élargir les formulaire (commande, factures,...)	08/01/22
Repartir d’une base vierge et installer le module	04/02/22

Revoir : / account_invoice_view.xml / account_move_line_view.xml / mrp_production_view.xml (ir.actions.server) / mrp_view.xml (mrp.production.workcenter) / product_view.xml (ir.actions.server) / purchase_view.xml / sale_view.xml / stock_view.xml
Tester les Wizard
Migrer les PDF