Migration Odoo BSA 8 vers 14
# A Faire
A Faire	Fait le
Mettre en ligne le module	18/12/21
Revoir les séquences	20/12/21
Masquer menu « Discussion » et « Suivi des liens »	20/12/21
Rechercher le terme openerp et remplacer par odoo	20/12/21
Reprise partielle des fichiers .xml et .py	20/12/21
Élargir les formulaire (commande, factures,...)	08/01/22

Revoir le PDF de la facture pour les liens avec la commande et le piking

Dans la base d’origine renseigner les coordonnées de BSA pour ne pas le refaire à chaque migration

Faire la liste des menus et fonction à tester pour BSA

Reprendre les fichiers .py et dé-commenter les lignes
Remettre la gestion des alertes sur les commandes fournisseur

Revoir : / account_invoice_view.xml / account_move_line_view.xml / mrp_production_view.xml (ir.actions.server) / mrp_view.xml (mrp.production.workcenter) / product_view.xml (ir.actions.server) / purchase_view.xml / sale_view.xml / stock_view.xml

Tester les Wizard

Repartir d’une base vierge et installer le module
Migrer les PDF

Commencer la migration des données
Voir comment traiter les gamme et gammes génériques
Installer les modules pour les projets et le gantt
Impression étiquettes