Migration Odoo BSA 8 vers 14
# Réunion du 17 mars
A Faire	Fait le

# Calculateur devis BSA

Pour chaque équipement saisir le temps de montage de l’éqiement (cf fichier Excel)
Mettre un temps générique par type d’article (Trappe, Bride,...)

Marge sur les équioements
Marge sur la matiere (la totle)
Marge sur le MO
Marge distributeur
Ligne temps BE avec taux horaire BE

# Réunion du 24 février 2022
A Faire	Fait le
La création des étiquettes depuis les ordres de fabrication ne fonctionne pas	25/02/22
Apporter alimentation pointeuse pour la prochaine fois	25/02/22
Voir pour renuméroter les factures => Problème création factures suite importation	25/02/22
Sur base inox, voire pour livrer même si pas de stock car déclaration de fab faites après les livraisons => Pour forcer, il faut indiquer la quantité à livrer	25/02/22
Pas de bouton "Forcer la dispo" sur les ordres de fabrication => Ce bouton n'est plus nécessaire. Si pas de stock sur les composants, cela va bien générer un stock négatif comme avant	25/02/22
Mettre en vue liste les articles par défaut	25/02/22

Mettre le lien entre l’étiquette de livraison et stock.move.line et non pas stock.move

# A Faire
A Faire	Fait le
Mettre en ligne le module	18/12/21
Revoir les séquences	20/12/21
Masquer menu « Discussion » et « Suivi des liens »	20/12/21
Rechercher le terme openerp et remplacer par odoo	20/12/21
Reprise partielle des fichiers .xml et .py	20/12/21
Élargir les formulaire (commande, factures,...)	08/01/22
Repartir d’une base vierge et installer le module	04/02/22

Revoir : / account_invoice_view.xml / account_move_line_view.xml / mrp_production_view.xml (ir.actions.server) / mrp_view.xml (mrp.production.workcenter) / product_view.xml (ir.actions.server) / purchase_view.xml / sale_view.xml / stock_view.xml
Tester les Wizard
Migrer les PDF